# Código Mate · Guía para completar Trello y la entrega

Materia: Práctica Profesional I · Entrega final: 21 de octubre de 2026

Integrantes: Cristian Maciel, Matías Ortiz, Luciano Deimundo, Elías Gomez, Franco Romero

Aclaración: los responsables, revisores y estados de las tarjetas son una propuesta armada para repartir la carga en partes parejas. Ajustenlos a lo que realmente hizo cada uno.

# 1. Datos generales

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sitio publicado | https://codigo-mate-landing.vercel.app |
| Repositorio | https://github.com/frannook/codigo-mate-landing |
| Product Owner | Matías Ortiz |
| Scrum Master | Elías Gomez |
| Developers | Los cinco integrantes |
| Sprint Goal | Publicar una primera versión utilizable que permita a un cliente conocer la consultora, entender los servicios, ver ejemplos y encontrar un contacto que funcione. |

# 2. Armado del tablero

## Columnas (en este orden)

- Product Backlog

- Seleccionado para el sprint

- En progreso

- En revisión o pruebas

- Terminado

## Pasos

- ☐ Crear el tablero "Código Mate · Sprint 1" en Trello.

- ☐ Invitar a los 5 integrantes y al docente (permiso de lectura como mínimo).

- ☐ Crear las 5 columnas.

- ☐ Poner el Sprint Goal en la descripción del tablero.

- ☐ Crear las etiquetas: Contenido, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Documentación, Publicación, Bloqueada.

- ☐ Crear las tarjetas de la sección 3, con descripción, responsable, criterios y checklist.

- ☐ Copiar el enlace del tablero al informe final.

## Plantilla de tarjeta

- Título: resultado identificable (por ejemplo "Página Servicios").

- Descripción: qué se hace y para quién.

- Miembros: responsable y revisor.

- Checklist "Criterios de aceptación".

- Checklist "Terminado cuando": integrada al sitio publicado, revisada por otro integrante, funciona en teléfono y computadora, sin errores bloqueantes, documentación actualizada.

- Si está bloqueada: comentario con qué la bloquea y la próxima acción, y etiqueta Bloqueada.

- Las tareas grandes se dividen en tarjetas chicas (redacción, diseño, desarrollo, revisión, pruebas).

# 3. Tarjetas del tablero

Reparto: Cristian 4, Matías 3, Luciano 4, Elías 3, Franco 5 tarjetas como responsable.

| Columna | Tarjeta | Responsable | Revisor | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminado | Hero y propuesta de valor | Franco Romero | Matías Ortiz | Se entiende qué hace la consultora en segundos; hay botón de contacto; se ve bien en teléfono. |
| Terminado | Agente Yuyo (chat) | Franco Romero | Luciano Deimundo | Responde dudas; no inventa precios ni plazos; no se cuelga ante errores 503. |
| Terminado | Formulario de contacto por correo | Cristian Maciel | Elías Gomez | Valida datos; llegan los dos correos; funciona en producción. |
| Terminado | Cotizador | Luciano Deimundo | Cristian Maciel | Muestra resumen de precio; usable desde teléfono. |
| Terminado | Identidad visual (ámbar y logo) | Elías Gomez | Franco Romero | Contraste mínimo 4,5:1; logo visible en menú y pie. |
| Terminado | Página Nosotros | Matías Ortiz | Luciano Deimundo | Accesible desde el menú y el pie; sin desborde en móvil. |
| Terminado | Página Servicios | Luciano Deimundo | Matías Ortiz | Está en el menú; cada servicio explica qué ofrece y a quién; se lee en teléfono. |
| Terminado | Página Proyectos | Cristian Maciel | Elías Gomez | Al menos 2 ejemplos; cada uno marcado como proyecto simulado. |
| Terminado | Navegación y pie coherentes | Luciano Deimundo | Cristian Maciel | Todos los links funcionan desde cualquier página. |
| Terminado | Publicación en Vercel | Franco Romero | Elías Gomez | URL pública abre; variables de entorno cargadas. |
| En revisión o pruebas | Pruebas de navegación y móvil | Cristian Maciel | Matías Ortiz | Registro de pruebas completo con fecha, quién y resultado. |
| En revisión o pruebas | Prueba del formulario en producción | Elías Gomez | Franco Romero | Llegan el aviso al equipo y la confirmación al cliente. |
| En progreso | Informe final en Word/PDF | Matías Ortiz | Luciano Deimundo | Incluye los 3 enlaces, capturas, review, retro y aportes individuales. |
| Seleccionado para el sprint | Capturas de Servicios y Proyectos | Luciano Deimundo | Cristian Maciel | Cuatro imágenes guardadas en docs/sprint/evidencias. |
| Seleccionado para el sprint | Foto y nombres reales en Nosotros | Franco Romero | Matías Ortiz | Cinco integrantes visibles con su rol. |
| Product Backlog | Activar analítica en Vercel | Elías Gomez | Franco Romero | Panel de Vercel muestra eventos de chat y de contacto. |
| Product Backlog | Google Calendar con Meet | Franco Romero | Luciano Deimundo | Reserva crea el evento y envía el link. |
| Product Backlog | WhatsApp real | Cristian Maciel | Elías Gomez | El botón abre chat con el mensaje armado. |
| Product Backlog | Testimonios reales | Matías Ortiz | Cristian Maciel | Testimonios con permiso del cliente. |

## Descripción de cada tarjeta

Hero y propuesta de valor

Inicio con nombre, identidad visual y propuesta de valor.

Agente Yuyo (chat)

Chat conectado a Gemini con respaldo Groq.

Formulario de contacto por correo

Formulario que avisa al equipo y confirma al cliente.

Cotizador

Estimación por rubro, volumen y funciones.

Identidad visual (ámbar y logo)

Acento ámbar #E9A23B y logo en color.

Página Nosotros

Foto, descripción y principios del equipo.

Página Servicios

Cuatro servicios con qué incluyen y a quién se dirigen.

Página Proyectos

Dos proyectos simulados: tienda Nube y estudio Ríos y Asociados.

Navegación y pie coherentes

Menú de 5 links + Agendar, pie con los mismos enlaces.

Publicación en Vercel

Sitio publicado con despliegue desde main.

Pruebas de navegación y móvil

Probar menú, pie y las 5 páginas en computadora y teléfono real.

Prueba del formulario en producción

Enviar un pedido real tras el despliegue.

Informe final en Word/PDF

Completar y exportar docs/entrega/04-informe-final.md.

Capturas de Servicios y Proyectos

Capturas desktop y móvil del sitio publicado.

Foto y nombres reales en Nosotros

Cargar nombres y roles del equipo.

Activar analítica en Vercel

Los eventos ya están en el código.

Google Calendar con Meet

Evento con link y horarios libres.

WhatsApp real

Conectar número del negocio.

Testimonios reales

Reemplazar textos de ejemplo.

# 4. Historia de ejemplo (para una tarjeta)

Como potencial cliente, quiero conocer los servicios de la consultora para decidir si puede ayudarme con mi proyecto.

- Los servicios se encuentran desde la navegación principal.

- Cada servicio explica qué se ofrece y a quién está dirigido.

- La sección se puede leer y utilizar desde un teléfono.

# 5. Seguimiento por fecha

| Fecha | Qué mostrar | Qué registrar en Trello |
| --- | --- | --- |
| 23/9 | Brief, Sprint Goal y tablero | Tarjetas priorizadas y primeras en progreso |
| 30/9 | Primera versión navegable | Tablero actualizado y decisiones registradas |
| 7/10 | Pruebas de navegación, móvil y contacto | Registro de pruebas y correcciones |
| 14/10 | Sitio publicado, enlaces y documentación | Borrador del informe y lista de ajustes pendientes |
| Presentación | Demo en vivo (computadora y vista móvil), Sprint Review y retrospectiva | Trello actualizado e informe subido a Moodle por los cinco |

# 6. Lo que falta completar

- ☐ Capturas de /servicios y /proyectos del sitio publicado (computadora y móvil).

- ☐ Probar a mano la navegación, el pie, el menú móvil y el formulario en producción; anotar resultados en docs/entrega/03-registro-de-pruebas.md.

- ☐ Foto del equipo en public/nosotros.jpg y nombres y roles en la página Nosotros.

- ☐ Activar la analítica en el panel de Vercel.

- ☐ Sprint Review: anotar las devoluciones recibidas tras la demo y qué harían después.

- ☐ Retrospectiva: qué funcionó, dificultades y una mejora concreta para un próximo proyecto.

- ☐ Cada integrante revisa su fila de aporte individual en el informe y la ajusta a lo que realmente hizo.

- ☐ Exportar el informe a PDF o DOCX y verificar que los tres enlaces abran y que el docente tenga acceso.

- ☐ Los cinco suben una copia al aula de Moodle.

# 7. Aporte individual (borrador)

| Integrante | Qué hizo | Decisión | Aprendió o mejoraría |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Ortiz (Product Owner) | Ordenó el backlog, escribió el brief y los criterios de aceptación, y redactó los textos de Servicios | Priorizar Servicios y Proyectos | Historias verificables; validar con un cliente real |
| Elías Gomez (Scrum Master) | Organizó Trello, coordinó seguimientos y registró impedimentos | Acuerdos de trabajo y definición de terminado | Hacer visibles los bloqueos; actualizar a diario |
| Cristian Maciel | Página Proyectos con los dos casos simulados y pruebas en celular | Identificar los proyectos como simulados | Probar varios tamaños; más dispositivos reales |
| Luciano Deimundo | Página Servicios, menú y pie de página | Reducir el menú a cinco links más el botón de contacto | Navegación coherente; pruebas automáticas de enlaces |
| Franco Romero | Publicación en Vercel, repositorio, formulario de contacto por correo y documentación técnica | Elegir Gmail SMTP para el correo | Variables de entorno; alertas de errores |

Estos aportes son un borrador: cada integrante debe corregir su fila antes de entregar.